## Slide 1: PocketCoach

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Gantt-Diagramm
Umsetzung der Projektidee
Lastenheft
Fazit
Allgemeine Diskussion

## Slide 3: Gantt-Diagramm
a) Aktueller Stand
[Aktualisiertes Gantt-Diagramm]
- Ende Planung / Start der praktischen Arbeiten
b) Abgeschlossenes
- Arbeitspaketerstellung
- Paketaufteilung
- Nutzerumfrage

## Slide 4: Gantt-Diagramm
c) Lief alles planmäßig? Wenn nein, gibt es Änderungen im Plan?
Ja, außer:
Durch Corona: Kein Befragen von Fitnessstudios möglich
-&gt; Vertagen oder Wegfall je nach weiterer Entwicklung der Maßnahmen
-&gt; Vorziehen der weiteren Schritte (am Ende weiterer Puffer zur ggf. Kommenden Umfrage)

## Slide 5: Gantt-Diagramm
d) Folgende Schritte
Start der Programmierung:
- Sensor auslesen
- App-Grundgerät

## Slide 6: Umsetzung der Projektidee
a) Konkrete Umsetzung
[Schaubild von Nils]
0. Scannen von NFC-Chip via Smartphone
2. Öffnung der App (Activity der gescannten Übung)
1. Sensor erkennt Bewegungen und Richtigkeit der Ausführung
2. Schreibt Werte in Datenbank
3. App liest Werte aus und stellt sie dem Nutzer dar

## Slide 7: Umsetzung der Projektidee
b) Mögliche Probleme
Bewegungserkennung
  Zählen der richtigen Bewegungen
  insbesondere falsche Ausführung erkennen
Kompaktes Design des Wearables
  Könnte größer werden als gedacht/angenehm (Gehäuse)

## Slide 8: Lastenheft

## Slide 9: Fazit
a) bisheriger Verlauf
strukturiertes Arbeiten
Planung abgeschlossen
b) weitere Schritte
Start der Programmierung:
  Sensor auslesen
  App
  Datenbankeinbindung

## Slide 10: Allgemeine Diskussion