## Slide 1: PocketCoach

## Slide 2: Inhaltsverzeichnis
Gantt-Diagramm
Umsetzung der Projektidee
Lastenheft
Fazit
Diskussion

## Slide 3: Gantt-Diagramm
Notes: a) Aktueller Stand
[Aktualisiertes Gantt-Diagramm]
- Ende Planung / Start der praktischen Arbeiten
b) Abgeschlossenes
- Arbeitspaketerstellung
- Paketaufteilung
- Nutzerumfrage

## Slide 4: Gantt-Diagramm
Notes: a) Aktueller Stand
[Aktualisiertes Gantt-Diagramm]
- Ende Planung / Start der praktischen Arbeiten
b) Abgeschlossenes
- Arbeitspaketerstellung
- Paketaufteilung
- Nutzerumfrage

## Slide 5: Gantt-Diagramm
Läuft alles Planmäßig?
JA!
NEIN!!
VIELLEICHT
Notes: c) Lief alles planmäßig? Wenn nein, gibt es Änderungen im Plan?
Ja, außer:
Durch Corona: Kein Befragen von Fitnessstudios möglich
-&gt; Vertagen oder Wegfall je nach weiterer Entwicklung der Maßnahmen
-&gt; Vorziehen der weiteren Schritte (am Ende weiterer Puffer zur ggf. Kommenden Umfrage)

## Slide 6: Gantt-Diagramm
Läuft alles Planmäßig?
JA!
NEIN!!
VIELLEICHT
Durch Corona: Kein Befragen von Fitnessstudios möglich
  Vertagt/Wegfall
  Vorziehen der nächsten Schritte
    Eventuell Befragung im Puffer gegen Ende durchführen
Notes: c) Lief alles planmäßig? Wenn nein, gibt es Änderungen im Plan?
Ja, außer:
Durch Corona: Kein Befragen von Fitnessstudios möglich
-&gt; Vertagen oder Wegfall je nach weiterer Entwicklung der Maßnahmen
-&gt; Vorziehen der weiteren Schritte (am Ende weiterer Puffer zur ggf. Kommenden Umfrage)

## Slide 7: Gantt-Diagramm
Die nächsten Schritte…
App-Grundgerüst
Sensor auslesen
Notes: d) Folgende Schritte
Start der Programmierung:
- Sensor auslesen
App-Grundgerät
Datenbankeinbindung

## Slide 8: Umsetzung der Projektidee
NFC
Firestore
Notes: 1. Scannen von NFC-Chip via Smartphone
2. Öffnung der App (Activity der gescannten Übung)
3. Sensor erkennt Bewegungen und Richtigkeit der Ausführung
4. Schreibt Werte in Datenbank
5. App liest Werte aus und stellt sie dem Nutzer dar

## Slide 9: Umsetzung der Projektidee
1RM
Notes: 1. Scannen von NFC-Chip via Smartphone
2. Öffnung der App (Activity der gescannten Übung)
3. Sensor erkennt Bewegungen und Richtigkeit der Ausführung
4. Schreibt Werte in Datenbank
5. App liest Werte aus und stellt sie dem Nutzer dar

## Slide 10: Umsetzung der Projektidee
Bewegungserkennung
  Zählen der richtigen Bewegungen
  insbesondere falsche Ausführung erkennen
Mögliche Probleme…
Wearables
  Kompaktes Design benötigt
  Könnte größer werden als gedacht/angenehm (Gehäuse)
Notes: b) Mögliche Probleme
Bewegungserkennung
  Zählen der richtigen Bewegungen
  insbesondere falsche Ausführung erkennen
Kompaktes Design des Wearables
  Könnte größer werden als gedacht/angenehm (Gehäuse)

## Slide 11: Lastenheft

## Slide 12: Lastenheft
Anforderungen
  Hardware
  Wearable
  App

## Slide 13: Fazit
bisheriger Verlauf
strukturiertes Arbeiten ermöglicht
Projektplan steht fest
Die nächsten Schritte
Start der Programmierung:
  Sensor auslesen
  App
  Datenbankeinbindung

## Slide 14: Diskussion